**昆山市人才计划项目中期执行情况自查表**

| **一、项目基本情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计划类别 | | | | □ 双创人才（创业类） □ 双创人才（创新类） | | | | | | | | | | | | | | | |
| □ 双创团队（创业类） □ 双创团队（创新类） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 基于以高性能云计算技术进行基因数据分析的全息精准医疗软件开发 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 承担单位 | | | | （盖章） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目考核时间 | | | | 2019年12月1日至2021年6月30日 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | | | 李智一 | | | | | | | | 电话/手机 | | | | | 13975308411 | | |
| 项目联系人 | | | | 李智一 | | | | | | | | 电话/手机 | | | | | 13975308411 | | |
| **二、项目经费到位及使用情况（单位：万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目总经费 | | | | 到位经费 | | | | | 其中：  市财政拨款 | | | | 区镇配套 | | | 单位自筹 | | | 其它 |
| 125 | | | | 125 | | | | | 25 | | | |  | | | 100 | | |  |
| 已支出经费  合 计 | | | | 设备购置费 | | | | | 能源材料费 | | | | 人员费 | | | 试验测试费 | | | 其它 |
| 24.961 | | | |  | | | | |  | | | | 18.329 | | |  | | | 6.632 |
| （各级经费是否按计划到位，未到位经费说明原因） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **三、人员投入情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目总人数 | | | 高级职称 | | | 中级职称 | | | | 博士 | | 硕士 | | | 在校  研究生 | | | 留学归国人员 | |
| 5 | | |  | | |  | | | | 2 | | 2 | | |  | | | 1 | |
| 项目负责人全年为该项目工作时间： 12 月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **四、项目进展情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目进展情况 | | | | | | | □ 按计划进行 □ 进度超前 □ 进度滞后 | | | | | | | | | | | | |
| 阶段 | | 计划项目进度计划及考核指标  （按照当时项目申报书填写） | | | | | | | | | | | | 完成项目进度计划及考核指标  （按实际进展情况填写） | | | | | |
| 中期 | | 计划到2021年中完成销售额450万元，利润150万元，合作机构达到5家，人才达到7人。 | | | | | | | | | | | | 目前完成销售额56万元，利税51万元，合作机构达到1家，人才达到5人。 | | | | | |
| 项目进度迟缓情况说明  2020年公司疫情期间受影响较大，人员出行受到限制，市场环境不景气，目前公司正在追赶进度。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **五、项目取得成果及效益** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 获国家级奖  （项） | 获省部级奖  （项） | | | | | | | 专利申请数  （项） | | |  | | | | 专利授权数  （项） | | |  | |
| 其中：发明专利 | | | | 其中：发明专利 | |
|  |  | | | | | | | 2 | | |  | | | | 2 | | |  | |
| 在核心期刊发表论文数（篇） |  | | | | | | |  | | | 获取技术标准（件） | | | |  | | | 出版专著  （部） | |
| 其中：SCI | | | | | | | 其中：EI | | | 其中：国家  标准 | | |
|  |  | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | |
| 新产品（个） | | | | | 新引进高层次人才（人） | | | | | | 建成新装置（套） | | | | | | 新工艺（项） | | |
| 2 | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | |
| 新增产值(万元) | | | | | 新增销售收入(万元) | | | | | | 新增利税(万元) | | | | | | 出口创汇(万元) | | |
| 56 | | | | | 56 | | | | | | 51.4 | | | | | |  | | |
| 新建研发机构(个) | | | | | 新购置仪器装备(台套) | | | | | | 新增研发基地(平方) | | | | | | 新建产业基地(个) | | |
|  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | |
| 项目实施中如列入国家、省科技计划，请填写：  列入国家科技计划类别： 获国家拨款： 万元  列入省科技计划类别： 获省拨款： 万元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **六、项目执行情况简介** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （项目已开展研发工作、已取得的产出及效益、下一步计划，以及进展过程中存在的问题及解决措施500字以内）  本项目目前的研发工作主要是算法研究与开发，与数据处理相关的软件开发和销售。研发方向包括实现信息采集模块中的业务数据标准化功能，对业务数据库中数据质量的评估和原始建模，对于数据业务中数据处理流程进行质量和风险监控，对于出现的问题提供交互式预警，基于分析结果对于数据校验和质量监控过程提供进一步的反馈，对于监控流程生成数据信息风险监控分析报告。市场对于研发效果和产品质量反应良好。销售在逐步取得进展。目前项目研发人员有两名博士，一名硕士，其中专注软件效率人员一名，专注算法人员两名，研发团队的合作效率良好。已经取得的销售收入56万元，软件著作3项。  下一步计划主要是扩大销售产出。我们计划在接下来一年取得200万销售收入。目前可以看到市场对我们软件的一些需求，我们计划继续复制我们已有的销售模式，通过增加销售合同达到目标。前期因为疫情对于活动的限制，与客户的沟通方式受到影响，销售数目没有达到预期。在接下来的时间里，主要是通过多渠道联系潜在客户和合作机构，将我们的研发产品投放到更多客户端。人员方面，也有计划增加软件开发的人才，与销售收入的增长相契合。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

附件2：

**佐证材料清单**

| **序号** | **名 称** | **创业人才** | **创新人才** | **创业团队** | **创新团队** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 昆山双创项目验收真实性承诺书 | √ | √ | √ | √ |
| 2 | 企业社保证明**（社保证明体现企业社保缴纳人数及缴纳社保员工姓名，需社保中心盖章或电子章）** | √ | - | √ | - |
| 3 | 本项目期内企业获得知识产权证明**（专利授权/实审日期在项目考核期内；授权发明专利、实用新型专利、软著等提供证书，进入实审发明专利提供通知书）；创新类项目提供的知识产权应为人才本人作为发明人（之一）在申报企业获得。** | △ | △ | △ | △ |
| 4 | 本项目期内承担苏州市级及以上科技计划项目证明**（项目立项时间在项目考核期内；提供项目主管部门盖章的立项文件或项目合同）** | △ | △ | △ | △ |
| 5 | 本项目期内获得昆山市级及以上研发机构认定证明**（研发机构认定时间在项目考核期内；提供认定主管部门盖章的立项文件）** | △ | - | △ | - |
| 6 | 项目期内企业获得投资机构股权投资证明**（投资协议签订日期在项目考核期内；提供投资协议/合同、反映股权投资情况的验资报告或相应银行汇款记录）** | △ | - | △ | - |
| 7 | 工商股权证明**（提供2021年的工商查档证明）** | √ | △ | √ | △ |
| 8 | 本项目期内申报人在申报企业的个人税收完税证明 | - | √ | - | √ |
| 9 | 区镇重点扶持项目证明**（需区镇主管部门出具并加盖公章）** | △ | - | - | - |
| 10 | 本项目期内申报人在申报企业的薪酬证明**（薪酬说明、银行流水、个税单）** | - | √ | - | √ |
| 11 | 本项目期内申报企业的财务报表（负债表、流量表、利润表） | √ | - | √ | - |
| 说明：**以上证明材料均需提供彩色扫描件；**“√”表示必须提供相关证明材料、“△”表示根据实际情况提供相关证明材料、“-”表示不需提供材料。  **佐证材料上的时间需在项目考核时间跨度内（具体见第一页开头红字部分）产生的。如文件获得时间、知识产权授权或受理时间等** | | | | | |